|  |  |
| --- | --- |
| **Número de grupo y nombre Proyecto** | 33 |
| **Nombre del Sistema** | S.C.P (Sistema de control de parqueos). |
| **Nombre Estudiantes matriculados en este curso** | **Líder: José Carlos Barrantes Araya**  **Andrés Alberto Barrantes Murillo**  **Josué Castro Villalobos**  **Greivin Daniel Barrantes Segura**  **Alex José Baltodano Paniagua** |
| **Nombre Estudiantes matriculados en otro curso** | **N/A** |
| **Empresa Patrocinadora** | **Llobet** |
| **Firmantes en la carta de intenciones por parte de la Empresa** | **Jose Roberto Quiñónez Vélez** |
| **Nombre del dueño del producto** | **Jose Roberto Quiñónez Vélez** |
| **Nombre del líder técnico** | **Jose Roberto Quiñónez Vélez** |
| **Nombre/puesto del patrocinador** | **Jose Roberto Quiñónez Vélez (Director del departamento de informática)** |
| **Nombre/puesto del líder funcional** | **Jose Roberto Quiñónez Vélez** |
| **Nombre de los módulos del sistema** | * Entrada de medios de transporte * Salida de medios de transporte * Gestión de cobro * Gestión de reportes * Administración de usuarios * Impresión de tiquetes |
| **Cantidad de RF** | Cuarenta y dos (42) |
| **Cantidad de casos de uso** | Dieciocho (18) |
| **Herramienta de desarrollo** | PL/SQL |
| **Herramienta de BD** | Oracle Express 11g |
| **Otras herramientas** | N/A |
| **Sistema operativo de los servidores** | Windows. |
| **Nombre de los 3 principales riesgos actuales del proyecto (use el dorso, si es necesario)** | 1. Perder el interés del patrocinador. 2. Requerimientos extra por parte del patrocinador de alto costo de implementación no planeados. 3. Debilitamiento del grupo de trabajo por roces en etapas finales |
| **La Empresa ya tiene el equipo de producción disponible?** | Sí, son las mismas máquinas que actualmente se encuentran ubicadas en el parqueo. |
| **Cantidad total de Sprint finalizados hasta la fecha** | Dos (2) |
| **Lista de las principales funcionalidades desarrollas en los sprint finalizados** | 1. Entrada de medios de transporte 2. Salida de medios de transporte (sin módulo de cobro) 3. Gestión de usuarios. |
| **Lista de las principales funcionalidades pendientes** | 1. Gestión de cobro 2. Impresión de tiquetes 3. Gestión de reportes |
| **Califique según su criterio los siguientes ítems, donde 5 es el más alto y 1 el más bajo.** | |
| **Me siento identificado (a) con el proyecto?[[1]](#footnote-1)** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **Hay sinergia en mi grupo de trabajo? Siento que somos un equipo?** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **Hay buena comunicación con los usuarios y stakeholders?** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Observaciones del profesor/a

1. [↑](#footnote-ref-1)